《智知因 — 基于大模型的多智能体个性化学习系统》 测试计划与用例

1 测试目标

本次测试围绕《智知因 — 基于大模型的多智能体个性化学习系统》核心能力展开，核心目标包括：第一，确保系统在至少5人同时访问的多并发环境下稳定运行，无数据错乱、服务崩溃问题；第二，验证多智能体（Multi-Agent）协作逻辑的严密性，保证各Agent角色分工明确、流程流转正确，异常场景可正常触发回滚重试机制；第三，确保RAG检索内容的准确性，生成内容与检索到的教材知识点保持一致，无事实性错误；第四，验证个性化学习路径的适配效果，保证系统可根据用户现有知识掌握水平匹配合适难度的学习资源与学习节点。

2 测试环境

| 环境模块 | 具体配置 |
| --- | --- |
| 后端服务 | Python 3.9+, FastAPI, LangGraph |
| 数据库 | SQLite (业务数据存储), ChromaDB (向量数据存储) |
| 模型API | DeepSeek-V3 / 通义千问 (Qwen-Max) |
| 前端界面 | Streamlit |

3 功能测试用例 (Functional Testing)

| 用例编号 | 测试模块 | 测试场景 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 冷启动画像 | 新用户注册，选择专业为“计算机”，年级为“大一” | 系统自动在 student_profiles 中开启“Python基础”节点，并标注为“待学习” | P0 |
| TC-02 | 诊断 Agent | 输入主题“循环结构”，画像显示已掌握“变量定义” | 诊断输出应准确识别出“For/While循环”为知识缺口，并推荐“初级”难度 | P0 |
| TC-03 | RAG 检索 | 请求生成“装饰器”讲义 | 系统应能从 ChromaDB 中检索到包含 closures 和 wrappers 的教材切片并注入上下文 | P1 |
| TC-04 | 资源生成 | 生成一份 Markdown 格式的讲义 | 输出内容格式正确，包含代码块，且内容不偏离 RAG 检索到的教材知识点 | P0 |

4 核心 Agent 协作专项测试 (Agent Logic Testing)

| 用例编号 | 测试逻辑 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-05 | 审核回滚逻辑 | 修改生成 Agent 代码，使其故意遗漏关键术语 | 反思 Agent 检测到术语缺失，评分 < 0.8，触发 review_feedback 并将任务打回重做 |
| TC-06 | 难度适配逻辑 | 将用户等级设为 1，请求生成“深度学习”资源 | 系统应通过诊断 Agent 提示“前置知识不足”或生成极其基础的科普内容，而非复杂公式 |
| TC-07 | 长期记忆更新 | 学生完成测试并获得 0.9 分 | student_profiles 中的 mastered_nodes 应自动增加该知识点，雷达图数据同步更新 |

5 非功能测试 (Non-Functional Testing)

5.1 性能与并发测试

- 并发测试：使用Python脚本模拟 5 个不同的 thread_id 同时向系统发起学习资源请求，验证SQLite业务数据写入是否存在冲突，LangGraph的状态数据是否发生串线错误。预期结果：无写入冲突、无状态串线，所有请求均返回正确结果。

- 响应延迟：记录从发送用户请求到流式输出（Stream）首字出现的时间，合格目标为首字输出时间控制在 2 秒内（允许根据API网络状况小幅波动）。

5.2 大模型稳定性测试 (LLM Robustness)

- 异常输入测试：用户输入无关或违规内容（示例：“如何做红烧肉”），验证系统是否能通过系统提示词（System Prompt）进行礼貌拒绝，并引导用户回到学习相关主题。预期结果：无违规内容输出，可正确引导用户发起学习相关请求。

- 幻觉率抽检：随机抽取 20 条系统生成的学习内容，人工逐条核对生成内容是否与挂载的PDF教材内容存在冲突或事实错误。合格标准：幻觉率不超过5%，即错误内容不超过1条。

6 测试进度与人员安排 (IKUN 团队)

| 测试阶段 | 时间范围 | 负责人 | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 4月25日-5月5日 | 廖宏伟 | 编写 Python 脚本对每个 Agent 函数进行独立输入输出测试，验证单个模块功能正确性 |
| 集成测试 | 5月10日-5月15日 | 徐颖 | 测试 LangGraph 状态机在复杂流程（如多次审核未通过循环）下的稳定性，验证多模块协作正确性 |
| UI/UX 验收 | 5月20日 | 姚畅 | 前端界面验证，确保 Streamlit 渲染的 Markdown、代码高亮和知识掌握雷达图无显示错位、渲染异常问题 |